АДМИНИСТРАЦИЯ ХАРЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.07.2019                                                                                      №  59

хутор Харьковский

Об организации и  проведении Санитарного месячника  и Санитарных субботников по благоустройству  и наведению санитарного порядка территорий Харьковского сельского поселения Лабинского района

В целях обеспечения санитарного порядка, выполнения неотложных работ по благоустройству и создания благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в Харьковском сельском поселении Лабинского района   п о с т а н о в л я ю:

1. Организовать и провести на территории Харьковского сельского поселения в период с 22 июля по 23 августа 2019 года Санитарный месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка, а 27 июля, 3, 10, 17 августа 2019 года  Санитарные субботники (далее – Санитарный месячник и субботники ).

2. Утвердить:

1) состав постоянно действующей  комиссии по контролю за ходом проведения Санитарного месячника и Субботников(приложение № 1).

2) план мероприятий, предстоящих к выполнению во время проведения месячника и  субботников (приложение № 2);

3. Комиссии по контролю за санитарным состоянием территории Харьковского сельского поселения:

1) осуществлять систематический  контроль за исполнением утвержденных мероприятий по наведению санитарного порядка на  территории поселения,

2) еженедельно проводить заседания, на которых заслушивать руководителей предприятий, организаций и учреждений, по реализации запланированных мероприятий.

4.  Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности, председателям квартальных комитетов.

1) проводить организационную работу по обеспечению силами предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений  и населения выполнения работ по благоустройству и санитарной очистке придомовых,  внутриквартальных территорий, улиц, площадей, зелёных зон, спортивных сооружений, мест торговли, кладбищ, мемориалов, а также приведение в порядок фасадов  общественных зданий и ограждений частных домовладений, территорий, закреплённых за предприятиями и организациями, обратив особое внимание  на проведение санитарных пятниц 26  июля, 2,9, 16 августа  2019года;

2) организовать работы по обкосу придорожных полос отводов автомобильных дорог общего пользования;

3) обеспечить ликвидацию стихийных свалок на территории Харьковского сельского поселения, обратив особое внимание на лесопосадки, берега рек, водоёмов и места массового отдыха населения;

4) провести работы по уборке, вывозу мусора и посторонних предметов на въезде в населённый пункт и вдоль полос отвода автомобильных дорог общего пользования;

5. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям еженедельно  (по пятницам до 14.00) начиная с 26 июля 2019 года предоставлять с нарастающим итогом сведения о ходе проведения Санитарного месячника и Санитарных субботников в администрацию Харьковского сельского поселения по телефону 7-03-51 по утвержденной форме (приложение № 3).

6. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

7. Постановление  вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации                                                                       Н.Ф.Шумский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Харьковского сельского поселения Лабинского района от 22.07.2019 № 59

С О С Т А В

комиссии по организации и проведению Санитарного месячника и субботников по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории

Харьковского сельского поселения Лабинского района

| Шумский Николай Федорович | глава Харьковского сельского поселения, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Стрельникова Юлия Станиславоына | Специалист 1 категории администрации, заместитель председатель комиссии; |
| Моляр Елена Сергеевна | специалист администрации, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Аллахвердиев Камиль Магомедович | директор МОБУ СОШ № 31 (по согласованию) |
| Иванова Людмила Евгениевна | - депутат Харьковского сельского поселения, (по согласованию); |
| Босенко Любовь васильевна | директор МКУК «ЦКД» хут. Харьковский |
| Ладанова Валентина Петровна | депутат Харьковского сельского поселения, председатель квартального комитета № 2 (по согласованию) |

Специалист администрации

Харьковского сельского поселения

Лабинского района                                                                         Е.С. Моляр

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Харьковского сельского поселения Лабинского района от 22.07.2019 № 59

П Л А Н

работы по организации и проведению Санитарного месячника и субботников по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории

Харьковского сельского поселения Лабинского района

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка проекта постановления по проведению Санитарного месячника по благоустройству и наведению санитарного состояния на территории сельского поселения | до 22.07.2019 | ведущий специалист администрации |
| 2. | Приведение в надлежащий санитарный порядок памятников и Мемориала погибших воинов, установленных на территории хутора | до 16 августа | Администрация, МКУК «ЦКД», МОБУ СОШ № 31 |
| 4. | Очистка территорий у памятника В.И.Ленину. Работа на клумбах и территории прилегающей к ним, возле административного здания, ЦКД | в течении месячника | Администрация, МКУК «ЦКД» |
| 5. | Обкос придорожных полос отводов автомобильных дорог общего пользования | в течение месячника | Администрация |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Вырубка порослей, обрезка кустарников и деревьев сквера и парков | в течение месячника | Администрация, ТОС |
| 7. | Ликвидация стихийных свалок в лесопосадках, берегах рек, водоемов и местах массового отдыха населения | в течение месячника | Администрация, ТОС |
| 8. | Уборка, вывоз мусора и посторонних предметов на въездев поселение и вдоль полос отвода автомобильных дорог общего пользования | в течение месячника | Администрация, |
| 9 | Санитарная очистка придомовых территорий, улиц, площадей, зеленых зон, спортивных сооружений, кладбища | в течение месячника | Администрация, МКУК «ЦКД», МОБУ СОШ №31, ТОС |

Специалист администрации                                                       Е.С. Моляр

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Харьковского сельского поселения Лабинского района от 22.07.2019 № 59

С В Е Д Е Н И Я

о выполненных работах в ходе проведения Санитарного месячника и субботников по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории  Харьковского сельского поселения Лабинского района

за период с 22 июля 2019 года по __________2019 года

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем выполненных работ | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обкос придорожных полос | км |  |  |
| 2 | Побелено деревьев | шт |  |  |
| 3 | Отремонтировано въездных групп (знаков) | шт |  |  |
| 4 | Ликвидировано стихийных свалок | шт. |  |  |
| 5 | Составлено административных материалов/выписано предупреждений | шт. |  |  |
| 6 | Ликвидировано мест несанкционированного складирования строительных материалов, топливных материалов | шт. |  |  |
| 7 | Принято участие | чел. |  |  |

Глава администрации                                  	Н.Ф.Шумский